# Plataforma de Monitoreo y Observabilidad de Infraestructura TI

Informe actualizado del proyecto semestral

| Identificación | Detalle |
| --- | --- |
| Equipo | ByteCraft Solutions |
| Asignatura | Sistemas Operativos 2 |
| Gestión | 2026 |
| Fecha de actualización | 14 de octubre de 2026 |
| Fecha prevista de entrega | 11 de diciembre de 2026 |

## Integrantes

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Juan Gabriel Ortega Orellana | Project Manager y Frontend Developer |
| Nathan Ezequiaz Torrico | Systems & Infrastructure Engineer |
| Juan Pablo Coca Soliz | DevOps & Backend Specialist |

Propósito del informe Definir el problema, los usuarios, el alcance, el MVP, la arquitectura, las pruebas, los riesgos y el plan de entrega. Las decisiones técnicas principales están fijadas; el equipo debe conservar evidencia de su validación y actualizar su estado de ejecución.

# Resumen ejecutivo

ByteCraft Solutions implementará una plataforma de monitoreo para un entorno de prueba representativo de laboratorios universitarios. El proyecto demostrará un flujo preventivo completo: recopilar métricas de un servidor Ubuntu Server 24.04, consultarlas en Prometheus, visualizarlas en Grafana y enviar a Telegram una alerta de CPU superior al 85 % durante más de cinco minutos.

El MVP comprende un servidor virtual Ubuntu Server 24.04, Node Exporter, Prometheus, Grafana, un dashboard de CPU, memoria, disco y red, y una alerta de extremo a extremo enviada mediante el bot de Telegram ByteCraft_AlertBot. SNMP Exporter y cAdvisor quedan clasificados como ampliaciones. La entrega está prevista para el 11 de diciembre de 2026.

Decisiones que el equipo debe cerrar Registrar evidencia del usuario de validación y del entorno. El host, los recursos, los umbrales, el intervalo, la retención y Telegram ya están definidos; SNMP Exporter y cAdvisor son ampliaciones.

# 1. Organización del equipo

El equipo adopta prácticas ágiles inspiradas en Scrum, adaptadas a tres integrantes. Se propone mantener un backlog priorizado, revisar avances al menos semanalmente y cerrar cada tarea con evidencia de aceptación. Las responsabilidades funcionales no sustituyen la revisión cruzada: cada componente crítico debe poder ser desplegado y probado por al menos otra persona.

| Integrante | Responsabilidad principal | Entregables verificables propuestos |
| --- | --- | --- |
| Juan Gabriel Ortega Orellana | Coordinación y experiencia de usuario | Backlog y seguimiento; requisitos priorizados; diseño y dashboards; revisión de usabilidad; consolidación de documentación. |
| Nathan Ezequiaz Torrico | Infraestructura y agentes | VM en Proxmox; Docker operativo; conectividad; instalación y prueba de Node Exporter; evaluación de SNMP y cAdvisor. |
| Juan Pablo Coca Soliz | Backend y DevOps | Docker Compose; Prometheus; Grafana; configuración de scrape; persistencia; reglas y canal de alertas. |

Mecanismo de coordinación propuesto: registrar trabajo y bloqueos en GitHub Issues; integrar cambios mediante ramas y revisión de otro integrante; guardar configuraciones y documentación en el repositorio; realizar una demostración semanal del flujo disponible. El equipo debe confirmar y adoptar formalmente este mecanismo.

# 2. Problema y justificación

## 2.1 Contexto

Los laboratorios y centros de cómputo universitarios dependen de servidores y servicios para apoyar actividades académicas. Según el diagnóstico inicial del equipo, la detección de fallos puede ocurrir cuando un administrador observa el problema o cuando los usuarios ya perciben una interrupción. La ausencia de visibilidad histórica dificulta identificar saturaciones y tendencias antes de que afecten el servicio.

## 2.2 Problema

Descripción breve En los laboratorios universitarios, los fallos y la saturación de servidores pueden detectarse cuando ya afectan las actividades académicas. El personal de TI necesita visibilidad del estado de los equipos y avisos oportunos para investigar antes de que el problema interrumpa el servicio.

La evidencia inicial proviene del diagnóstico y la justificación del proyecto. Para fortalecer la validación, el equipo recogerá al menos una entrevista breve con un responsable de TI o un registro de incidentes de un entorno de prueba. No se presentan cifras de frecuencia, duración o impacto porque aún no fueron aportadas; deberán incorporarse únicamente si se obtienen de una fuente verificable.

## 2.3 Usuarios y valor esperado

| Grupo | Necesidad | Valor esperado |
| --- | --- | --- |
| Administrador o responsable de TI (usuario principal) | Consultar estado y tendencias de recursos; recibir avisos accionables. | Detectar condiciones anómalas antes de que se conviertan en interrupciones visibles. |
| Personal de soporte | Disponer de información para investigar incidencias. | Reducir diagnóstico a ciegas y contar con señales históricas del entorno de prueba. |
| Docentes y estudiantes (beneficiarios indirectos) | Usar laboratorios con menos interrupciones. | Beneficio esperado si la detección temprana permite intervenir antes de afectar el servicio. |

El valor se demostrará con un escenario controlado de prueba, no con una afirmación de reducción cuantitativa de downtime institucional. La medición de reducción real requeriría datos operativos antes y después, fuera del alcance confirmado del prototipo.

# 3. Objetivos y criterios de éxito

## 3.1 Objetivo general

Implementar y demostrar, antes del 11 de diciembre de 2026, una plataforma de monitoreo en un entorno de prueba que recolecte métricas de un servidor, las presente en un dashboard y envíe al menos una alerta cuando se cumpla una condición definida por el equipo.

## 3.2 Objetivos específicos

Desplegar Prometheus y Grafana mediante Docker Compose en la máquina virtual preparada sobre Proxmox VE.

Recolectar métricas de un servidor de prueba usando Node Exporter y verificar que Prometheus las recibe.

Construir en Grafana un dashboard con CPU, memoria, almacenamiento y red, utilizando las métricas disponibles.

Configurar y demostrar en Telegram una alerta de severidad alta cuando el uso de CPU supere el 85 % durante más de cinco minutos continuos; Juan Pablo Coca Soliz será responsable de atenderla.

Documentar instalación, configuración, prueba, limitaciones y recuperación básica para que otro integrante pueda repetir el despliegue.

## 3.3 Criterios de éxito del proyecto

| ID | Criterio verificable | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| CE-1 | Los servicios de Prometheus y Grafana inician desde la configuración versionada y conservan sus datos tras reinicio de la VM. | Captura o registro de ejecución y reinicio. |
| CE-2 | Prometheus muestra el target Node Exporter como disponible y consulta métricas del host de prueba. | Vista de targets y consulta de métrica. |
| CE-3 | Grafana muestra las cuatro áreas priorizadas cuando sus métricas están disponibles. | Dashboard y consultas asociadas. |
| CE-4 | Con CPU >85 % durante más de 5 minutos, la alerta de severidad alta se activa y llega al bot Telegram ByteCraft_AlertBot; Juan Pablo Coca Soliz atiende el aviso. | Regla, estado de alerta y evidencia de notificación. |
| CE-5 | Un segundo integrante puede desplegar o recuperar el entorno siguiendo el manual. | Prueba de repetición documentada. |

La configuración definida para el MVP establece un scrape interval de 15 segundos y una retención de Prometheus de 15 días, adecuada al disco de 32 GB de la VM. La alerta crítica se activa cuando el uso de CPU supera el 85 % durante más de cinco minutos continuos; tiene severidad alta y su responsable de atención es Juan Pablo Coca Soliz.

# 4. Alcance

## 4.1 Incluido

Entorno de prueba virtualizado en Proxmox VE, sujeto a los recursos disponibles.

Despliegue del servidor central con Docker Compose: Prometheus y Grafana.

Monitoreo inicial de un servidor mediante Node Exporter.

Visualización de CPU, memoria, almacenamiento y red, según las métricas expuestas por el entorno.

Una regla de alerta de CPU (>85 % durante más de 5 minutos) y una notificación de prueba recibida mediante el bot de Telegram ByteCraft_AlertBot.

Pruebas funcionales, documentación técnica y presentación de resultados.

## 4.2 Fuera del alcance base

Despliegue en producción institucional o cobertura de todos los laboratorios.

Garantía de disponibilidad de producción, alta disponibilidad o recuperación ante desastres.

Reducción cuantificada de downtime real sin medición institucional antes/después.

Integración con canales adicionales de notificación. Telegram es el único canal incluido en el MVP; Discord y Email quedan fuera del alcance.

SNMP Exporter y cAdvisor están clasificados en el Gantt como ampliaciones y no bloquean la aceptación del MVP. La tarea de investigación de exportadores debe entenderse como preparación técnica, mientras que la instalación de SNMP Exporter y cAdvisor se ejecutará solo si el alcance base está validado y queda tiempo.

## 4.3 Priorización ante reducción del alcance

Si el tiempo o los recursos obligan a reducir el proyecto, se conservarán Prometheus, Grafana, Node Exporter, un host de prueba, el dashboard esencial, una alerta funcional, las pruebas y la documentación. Se pospondrán primero SNMP Exporter, cAdvisor, paneles secundarios y el segundo canal de notificación. La priorización deberá revisarse con el docente si alguno de esos elementos es un requisito académico obligatorio.

# 5. MVP y requisitos funcionales

Definición del MVP Una instalación reproducible de Prometheus y Grafana con Docker Compose en Lab-SO2-Prueba que recibe métricas por Node Exporter, presenta CPU/memoria/disco/red y envía por Telegram una alerta de CPU >85 % durante más de 5 minutos.

| ID | Requisito / historia | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Como integrante de DevOps, quiero levantar Prometheus y Grafana con Docker Compose para reproducir el entorno central. | Ambos servicios quedan accesibles en la VM y reinician sin perder los datos almacenados en los volúmenes configurados. |
| RF-02 | Como administrador, quiero recibir métricas del host de prueba para conocer su estado. | Node Exporter es accesible desde Prometheus y el target figura disponible; las consultas devuelven datos recientes. |
| RF-03 | Como administrador, quiero consultar CPU, memoria, almacenamiento y red en un dashboard. | El dashboard contiene paneles identificados para las cuatro áreas y muestra datos del target acordado. |
| RF-04 | Como administrador, quiero recibir una alerta ante una condición crítica acordada. | Con CPU >85 % durante más de 5 minutos, la alerta de severidad alta se activa y llega al bot Telegram ByteCraft_AlertBot; Juan Pablo Coca Soliz atiende el aviso. |
| RF-05 | Como integrante del equipo, quiero repetir el despliegue con instrucciones. | Un integrante distinto al autor sigue el procedimiento y completa la verificación sin depender de instrucciones verbales. |

## 5.1 Requisitos de calidad

| Área | Requisito inicial propuesto |
| --- | --- |
| Seguridad | No versionar contraseñas, tokens ni secretos; restringir la administración de Grafana a usuarios autorizados; documentar puertos expuestos. |
| Persistencia | Usar volúmenes para los datos de Prometheus y Grafana; definir una política de retención compatible con el espacio de la VM. |
| Reproducibilidad | Versionar Compose y configuraciones; fijar versiones de imágenes para la entrega final. |
| Usabilidad | Nombrar dashboards, paneles, unidades y etiquetas para que un administrador pueda interpretarlos sin consultar al autor. |
| Compatibilidad | Probar el despliegue en la VM acordada y registrar sistema operativo, versiones y requisitos mínimos observados. |

# 6. Diseño y viabilidad técnica

## 6.1 Flujo lógico

Servidor Ubuntu Server 24.04 → Node Exporter → Prometheus → Grafana
                                                        ↘ Alerta CPU → Telegram (ByteCraft_AlertBot)

Proxmox VE aloja la VM Ubuntu Server 24.04 denominada Lab-SO2-Prueba. Docker Compose ejecuta Prometheus y Grafana en una red de contenedores; Prometheus consulta Node Exporter cada 15 segundos y conserva las métricas durante 15 días. Grafana consulta Prometheus para los paneles. Las alertas se envían al bot de Telegram ByteCraft_AlertBot; el equipo reporta que el webhook fue configurado y probado. El token debe mantenerse fuera del repositorio.

## 6.2 Componentes y decisiones

| Componente | Función en el proyecto | Validación necesaria |
| --- | --- | --- |
| Proxmox VE | Alojar la máquina virtual de prueba. | CPU, RAM, almacenamiento, red y permisos disponibles. |
| Docker / Compose | Desplegar servicios de forma reproducible. | Instalación, versiones, reinicio y acceso a volúmenes. |
| Prometheus | Recolectar y almacenar métricas consultadas. | Target activo, consultas y retención acordada. |
| Node Exporter | Exponer métricas del host Linux de prueba. | Conectividad desde Prometheus y métricas requeridas. |
| Grafana | Consultar Prometheus y mostrar dashboards. | Datasource, paneles, acceso y persistencia. |
| SNMP Exporter / cAdvisor | Ampliaciones para red y contenedores. | Disponibilidad de dispositivos, configuración SNMP y compatibilidad; quedan fuera del MVP base. |
| Telegram | Canal único del MVP: bot ByteCraft_AlertBot. | Webhook configurado y probado; token guardado fuera del repositorio. Validar aparte la alerta end-to-end desde Prometheus. |

## 6.3 Incertidumbres que deben validarse

La VM cuenta con 2 vCPU, 4 GB de RAM y 32 GB de disco; la conectividad de administración por SSH fue validada por Nathan Torrico.

Que las reglas de firewall permitan solo el tráfico requerido entre host, contenedores y canal de notificación.

Que las métricas elegidas existan y permitan expresar los paneles y umbrales previstos.

El envío de prueba al bot de Telegram ByteCraft_AlertBot fue validado; el token y cualquier secreto de integración deben permanecer fuera del repositorio.

# 7. Datos, seguridad y pruebas

## 7.1 Datos gestionados

El sistema manejará métricas técnicas del entorno de prueba: disponibilidad del target, uso de CPU y memoria, espacio de almacenamiento y tráfico de red. cAdvisor y SNMP añadirían métricas de contenedores y dispositivos de red como ampliaciones. No se prevé recolectar datos personales. Prometheus consultará cada 15 segundos y conservará los datos durante 15 días en el disco de 32 GB de la VM.

## 7.2 Seguridad básica

Mantener tokens, contraseñas y webhooks fuera de Git; usar variables de entorno o un mecanismo local protegido.

Restringir puertos y acceso administrativo a la red de prueba y a las personas autorizadas.

Cambiar credenciales predeterminadas de Grafana y documentar el procedimiento de acceso.

Usar credenciales SNMP de solo lectura si SNMP se incorpora, y evitar publicar información sensible de la red.

Fijar versiones de contenedores y revisar configuraciones antes de la demostración.

## 7.3 Plan mínimo de pruebas

| Prueba | Procedimiento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| T-01 Arranque | Levantar Compose y comprobar servicios. | Prometheus y Grafana responden; no hay errores persistentes de configuración. |
| T-02 Recolección | Consultar targets y métricas del Node Exporter. | Target disponible y muestras recientes visibles. |
| T-03 Dashboard | Abrir paneles con datos del servidor de prueba. | Paneles esenciales cargan unidades, etiquetas y datos coherentes. |
| T-04 Alerta | Provocar una condición controlada o usar una regla de prueba. | La condición de CPU >85 % durante más de 5 minutos activa la regla y el bot ByteCraft_AlertBot recibe la notificación. |
| T-05 Persistencia | Reiniciar servicios/VM según el procedimiento seguro. | Configuración y datos persistidos se conservan según la política definida. |
| T-06 Repetibilidad | Pedir a otro integrante seguir el manual. | Completa despliegue y verificaciones; se registran pasos confusos. |

Las pruebas de carga se ejecutarán solo después de que las pruebas funcionales estén aprobadas. El equipo debe definir el generador de carga, duración, métricas observadas y límites seguros para no afectar otros sistemas.

# 8. Plan de desarrollo y cronograma

El Gantt corregido, generado el 14 de octubre de 2026, cubre del 12 de agosto al 11 de diciembre y contiene nueve fases y 36 tareas. Incluye columnas de dependencias, entregable o criterio, clasificación MVP/ampliación, progreso y estado. El corte actualizado muestra Docker y Compose en curso, ambos con 30 % de progreso. El README todavía debe revisarse si conserva una estructura de ocho fases.

| Fase | Periodo de referencia | Resultado esperado / puerta de salida |
| --- | --- | --- |
| 1. Inicio y planificación | 12 ago – 31 ago | Definición de tema, problema, alcance, requisitos y objetivos; actividades listadas como completadas en el corte del Gantt. |
| 2. Investigación y diseño | 01 sep – 25 sep | Investigación del stack, arquitectura y definición del entorno Proxmox; actividades listadas como completadas. |
| 3. Documentación y validación del diseño | 21 sep – 07 oct | Informe inicial, revisión técnica y correcciones; actividades listadas como completadas. |
| 4. Preparación de infraestructura | 23 sep – 20 oct | VM lista; Docker y Compose en curso con 30 % al 14/10/2026; despliegue central preparado para iniciar. |
| 5. Despliegue de la plataforma | 19 oct – 30 oct | Despliegue de Prometheus y Grafana y validación de su comunicación. |
| 6. Agentes y recolección | 28 oct – 13 nov | Node Exporter, SNMP Exporter y cAdvisor, más integración de agentes con Prometheus. Aclarar cuáles son MVP y cuáles ampliaciones. |
| 7. Dashboards y visualización | 10 nov – 27 nov | Dashboard general, paneles de CPU/RAM, almacenamiento y red, e integración y validación visual. |
| 8. Alertas y pruebas | 23 nov – 05 dic | Reglas de alerta, integración de notificación, pruebas funcionales, pruebas de carga y evaluación de recursos. |
| 9. Documentación y entrega | 30 nov – 11 dic | Manual técnico, documentación de instalación y operación, integración final del informe, revisión, correcciones y presentación. |

Control inmediato de calendario El Gantt actualizado el 14 de octubre registra Docker y Compose en curso con 30 %. La integración central y los servicios de alerta permanecen programados para fases posteriores. La prueba reportada del webhook Telegram debe distinguirse de la futura validación end-to-end de la regla de Prometheus. Mantener las dependencias y el plan actualizados con evidencia semanal.

## 8.1 Mejoras requeridas al Gantt

El Gantt corregido incorpora la columna Entregable / Criterio. Mantener criterios observables en todas las tareas y sustituir resultados genéricos como “Tarea completa” por evidencia concreta cuando corresponda.

El Gantt corregido incorpora la columna Dependencias. Revisar las celdas vacías de tareas de ampliación y documentación, y registrar dependencias solo cuando exista una relación real de bloqueo.

El Gantt contempla integración, pruebas, carga, documentación, correcciones y entrega. Conviene reservar margen de contingencia dentro del periodo final y actualizar semanalmente el avance real.

El archivo se actualizó al 14 de octubre de 2026. Continuar actualizando estado y porcentaje semanalmente; al corte actual, Docker y Compose aparecen en curso con 30 %.

El Gantt incorpora apoyo cruzado en tareas críticas, por ejemplo Compose, dashboards e integración de agentes. Completar esa asignación en el resto de las tareas cuyo conocimiento dependa de una sola persona.

Alinear README e informe con las nueve fases del Gantt, conservar SNMP Exporter y cAdvisor como ampliaciones, y documentar Telegram como único canal del MVP.

# 9. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación y señal temprana | Responsable propuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceso, conectividad o recursos insuficientes en Proxmox/VM. | Bloquea despliegue y recolección. | Validar acceso, puertos, almacenamiento y recursos antes del despliegue; preparar VM alternativa. Señal: tareas de conectividad bloqueadas. | Nathan |
| Integración tardía o fallida entre exporter, Prometheus, Grafana y alertas. | Reduce tiempo de dashboard, pruebas y correcciones. | Construir una prueba vertical mínima cuanto antes y repetirla en cada integración. Señal: target inaccesible o alerta no recibida. | Juan Pablo + Nathan |
| Alcance mayor que el tiempo disponible. | Deja el MVP incompleto al final. | Proteger MVP; posponer SNMP/cAdvisor y funciones no esenciales. Revisar progreso semanalmente. | Juan Gabriel + equipo |
| Dependencia de una persona clave o pérdida de conocimiento. | Impide operar o corregir un componente. | Documentación paso a paso, revisión cruzada y prueba de repetibilidad por otro integrante. | Todo el equipo |
| Credenciales o puertos expuestos. | Acceso no autorizado al entorno. | Secretos fuera del repositorio, acceso restringido y revisión de configuración. | Juan Pablo |

La probabilidad e impacto deben revisarse en la reunión semanal; este informe propone riesgos iniciales, no una medición cuantitativa del equipo.

# 10. Preparación para el desarrollo

| Decisión o dependencia | Estado en este informe | Acción antes de depender de ella |
| --- | --- | --- |
| Servidor/host y sistema operativo de prueba | Definido: Ubuntu Server 24.04, VM Lab-SO2-Prueba; acceso SSH validado por Nathan Torrico. | Conservar evidencia de acceso y documentar la configuración del host. |
| Recursos de VM y red | 2 vCPU, 4 GB RAM, 32 GB disco, IP estática y firewall interno configurado. | Restringir los puertos a los flujos requeridos y conservar el registro de la configuración. |
| Umbrales de alerta | CPU >85 % durante más de 5 minutos continuos; severidad alta; responsable: Juan Pablo Coca Soliz. | Validar la regla con una prueba controlada y conservar evidencia del aviso recibido. |
| Retención e intervalo de métricas | Scrape interval: 15 segundos; retención de Prometheus: 15 días para el disco de 32 GB. | Verificar espacio disponible y confirmar que la política se aplica tras reiniciar el servicio. |
| Canal de notificación | Telegram, bot ByteCraft_AlertBot; webhook configurado y probado. | Mantener el token fuera de Git y conservar evidencia de la notificación de prueba. |
| Alcance de SNMP y cAdvisor | Ampliaciones fuera del MVP mínimo. | Iniciar solo después de validar el MVP base y confirmar tiempo disponible. |
| Método de revisión e integración | Propuesta de trabajo incluida en este informe. | Aplicar Issues, ramas y revisión cruzada en las tareas técnicas; registrar acuerdos del equipo. |

## 10.1 Próximas tareas priorizadas

Completar Docker y Compose; el corte del 14 de octubre los registra en curso con 30 %. Mantener visible la ruta crítica hacia el despliegue de Prometheus y Grafana.

Conservar evidencia del host, sus recursos, la política de retención de 15 días, la alerta de CPU y la recepción del mensaje de prueba en Telegram.

Levantar Compose con Prometheus y Grafana; registrar versiones y configuración.

Conectar Node Exporter y demostrar las primeras métricas end-to-end.

Implementar el dashboard esencial y la alerta de CPU (>85 % durante más de 5 minutos) con notificación a Telegram, y conservar evidencia frente a los criterios de aceptación.

Ejecutar pruebas, corregir hallazgos y pedir a otro integrante repetir la instalación.

Tratar SNMP Exporter y cAdvisor como ampliaciones; avanzar con ellos únicamente después de validar el MVP base.

# 11. Limitaciones y supuestos

El proyecto se plantea como prototipo académico en un entorno de prueba, no como servicio de producción institucional.

La problemática se basa en el diagnóstico del equipo; aún debe reforzarse con entrevista, registro u otra evidencia verificable.

No se reportan métricas de downtime ni ahorros cuantificados; no se afirmará una reducción real sin mediciones comparables.

El entorno definido es una VM Ubuntu Server 24.04 (Lab-SO2-Prueba) con 2 vCPU, 4 GB de RAM, 32 GB de disco, IP estática y firewall interno configurado. Nathan Torrico validó el acceso por SSH.

El Gantt corregido contiene nueve fases; el README debe mantener la misma cantidad, nombres y periodos antes de publicar la versión final.

# 12. Conclusión

El proyecto presenta una solución técnica coherente, un MVP priorizado, criterios de aceptación, decisiones de infraestructura y un Gantt con tareas, dependencias y entregables. Su éxito se demostrará al repetir el despliegue, consultar métricas reales del host, mostrar el dashboard y recibir en Telegram la alerta de CPU definida, con pruebas y documentación verificables.

# 13. Prueba de fracaso

Condiciones de fracaso identificadas: 1) Caída de la red de Proxmox que aísle los contenedores. 2) Saturación del disco por una política inadecuada de retención de Prometheus. Estrategia de control: ejecutar una prueba de estrés semanal y monitorear el disco del propio servidor central, además de verificar que la retención de Prometheus se mantenga en 15 días.